Анализ эффективности использования бюджетных средств, направленных на благоустройство «Парка победы» в с. Новоселово

- Исходные данные об экспертно-аналитическом мероприятии

  - Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.4 годового плана работы контрольно-счетной палаты Новоселовского района на 2019 год.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Новоселовского района, муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика администрации Новоселовского района».

Исследуемый период: 2018-2019 годы.

- Результаты проведения экспертно-аналитического мероприятия

Благоустройство «Парка Победы» в с. Новоселово произведено в рамках муниципальной программы Новоселовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новоселовском районе» за счет средств краевого бюджета и софинансирования из местного бюджета.

Данное мероприятие включено в муниципальную программу на основании Закона Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий» с соблюдением условий, предусмотренных статьей 4 Закона Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429:

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы со сроком реализации не более трех лет, содержащей мероприятия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия путем предоставления субсидий, в том числе грантов, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, и (или) ведению деятельности по убою скота, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, и (или) ведения деятельности по убою скота;

- наличие в муниципальном правовом акте представительного органа о местном бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение в текущем и (или) очередном финансовом году расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы;

-обеспечение уровня софинансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета в размере не менее 0,1 процента от общего объема средств, направляемых на реализацию данных мероприятий.

На реализацию благоустройства «Парка Победы» в с. Новоселово направлено 5 000,0 тыс. рублей, в том числе 4 950,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 50,0 тыс. рублей – средства районного бюджета, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Новоселовского сельсовета, направленных  на исполнение переданных полномочий в районный бюджет на основании соглашения «О передаче части полномочий по благоустройству территории Новоселовского сельсовета, включая обеспечение уличного освещения, озеленение, создание и благоустройство зон отдыха, размещение малых архитектурных форм, в том числе спортивных и детских площадок».

Исполнение бюджетных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий по благоустройству Парка Победы,  составило  4 975,0 тыс. рублей, в том числе 4 925,2 тыс. рублей средства краевого бюджета, 49,8 тыс. рублей средства районного бюджета, с экономией в результате проведения электронного аукциона в сумме 25,2 тыс. рублей (0,5%).

Данные средства направлены на оплату муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству «Парка Победы» в с. Новоселово - по целевому назначению.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству «Парка Победы» в с. Новоселово заключен по итогам проведения электронного аукциона с участником, предложившим наименьшую цену контракта - обществом с ограниченной ответственностью «БРИКС».

Анализ соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при  проведении закупочных процедур выявил неэффективную работу уполномоченного органа, осуществляющего размещение закупки – муниципального казенного учреждения «Служба заказчика администрации Новоселовского района» допустившего отмену закупки дважды в связи с необходимостью доработки конкурсной документации и на основании предписания УФАС России по контролю в сфере закупок. Заказчиком допущены нарушения:

-     части 1 статьи 31, частей 5 и 8 статьи 34, части 1 статьи 64, части 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по предписанию УФАС;

-    неисполнение   предписания   УФАС  в  части применения  в  аукционной документации стандартов ГОСТ, утративших силу, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заключение  муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству «Парка Победы» в с. Новоселово  произведено  с  нарушением сроков, установленных частью 4 статьи 528 Гражданского кодекса РФ.

Техническая документация муниципального контракта составлена с нарушением пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, при этом  данное нарушение было указано УФАС еще в процессе проведения закупочных процедур.

Обязательные условия, предусмотренные статьей 34 Федерального закона       № 44-ФЗ соблюдены.

Исполнение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству «Парка Победы» в с. Новоселово  произведено с нарушениями его условий как со стороны заказчика  - администрации Новоселовского района, так и со стороны подрядчика – ООО «БРИКС», в том числе.

Администрацией Новоселовского района допущено:

- нарушение статей 94, 101 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 4.6 – 4.11  муниципального контракта – отсутствие исполнения на должном уровне контрольных полномочий, нарушение порядка приемки выполненных работ;

- нарушение  статьи 309 Гражданского кодекса РФ, пункта 3.7 муниципального контракта – несоблюдение сроков оплаты выполненных работ на сумму 3 401,5 тыс. рублей, что создало риск предъявления подрядчиком уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 10.2, 10.3 муниципального контракта;

- нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ - неприменение мер ответственности к подрядчику за несоблюдение сроков выполнения работ предусмотренных пунктами 10.6, 10.7 муниципального контракта.

ООО «БРИКС» допущено:

-  некачественное ведение рабочей документации:

нарушение пунктов 6.2, 6.3 муниципального контракта – использование общего журнала работ не по установленной муниципальным контрактом форме,  предусматривающей указание большего объема информации о выполняемых работах;

несоответствие сроков выполнения работ, указанных в актах скрытых работ срокам, отмеченным в общем журнале работ;

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ,  части  2  муниципального контракта – несоблюдение сроков выполнения работ;

- нарушение статьи 722 Гражданского кодекса РФ, части 5 муниципального контракта - наличие некачественно выполненных работ.

В отношении администрации Новоселовского района и  ООО «БРИКС» выявлены факты искажения данных о выполнении работ, приведенных в общем журнале работ и в Акте о приемке выполненных работ (форме КС-2), а также необоснованной выплаты бюджетных средств за фактически не выполненные работы в сумме 411,2 тыс. рублей.

3.      Принятые решения и меры

По результатам экспертно-аналитического мероприятия:

-    Главе Новоселовского района направлено заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия для рассмотрения и представление для принятия мер по устранению причин и условий совершения выявленных нарушений;

-  в прокуратуру Новоселовского района направлено заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия для рассмотрения.

По результатам рассмотрения представления, администрацией Новоселовского района направлено в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании недействительным представления как несоответствующее действующему законодательству.

При этом основание, приведенное в заявлении о признании недействительным представления: «Контрольно-счетная палата Новоселовского района уполномочена на выдачу по итогам ревизии (проверки) обязательного для исполнения представления о выявленных нарушениях только бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения…» со ссылкой на статью 270.2 Бюджетного кодекса РФ,  не относится к сфере деятельности контрольно-счетной палаты Новоселовского района как органа внешнего муниципального финансового контроля, а распространяются исключительно на органы внутреннего муниципального финансового контроля, которые являются органами местных администраций, финансовыми органами муниципальных образований, что изложено в Отзыве контрольно-счетной палаты Новоселовского района на заявление о признании недействительным представления.

Арбитражным судом Красноярского края  проведено 5 заседаний, в результате которых судом вынесено определение об оставлении заявления без рассмотрения.

Повторно направленное Главе Новоселовского района представление рассмотрено, работа по устранению причин и условий совершения выявленных нарушений проведена.